四川广源达建设工程有限公司

合江县马街向化厂旧城改造项目劳务分包企业采购公告

四川广源达建设工程有限公司拟实施合江县马街向化厂旧城改造项目，现面向《建筑劳务服务机构库》第三包房建包内企业公开采购劳务分包企业。

一、项目概况

本项目经县十六届人民政府第十五次常务会、县委十三届三十六次常委会研究，为解决该项目原被征收人安置问题，决定将该项目土地划拨予我单位，根据前期修建方案，该项目建筑面积约9300㎡(不含架空层)，设地下停车场一层、地上商业用房二层、住宅用房四层，配套住宅电梯二部、公共区域消防喷淋、监控、报警系统以及水、电、气、光纤四通入户。

二、采购内容

本次采购内容按施工图和甲方要求完成的主体结构工程，不包含设备安装工程、室内外装饰工程、附属绿化工程（详见电子版施工图）。

三、采购范围及计价方式

1、本次采购由发包人提供主要材料，包含但不限于：钢材、砂石料、混凝土、砂浆、水泥、砖、给排水管材、瓦、门、窗、栏杆、漆等，承包人仅负责劳务施工及相应的辅材、零星材料、机具（塔吊由发包人提供）及周转材料（劳务大清包）。

2、计价方式：基础部分以固定单价按实收方结算，基础以上按固定建筑面积单价，以最终建筑面积结算。

3、本合同乙方不论是否为建筑总包企业、劳务企业，工程固定单价均包含安全文明施工费、规费、税金等全部费用。

四、采购方式

面向四川广源达建设工程有限公司《建筑劳务服务机构库》内房建包内企业公开采购。

五、报名条件

1、四川广源达建设工程有限公司《建筑劳务服务机构库》内房建包内企业。

2、完成工程必须的项目管理组织机构，必须配备至少一名现场负责人、二名施工员、一名安全员、一名专职水电工、一名专职塔机司机、一名塔机信号员及各工种班组长各一名。现场负责人必须具备建筑工程二级建造师资格，施工员、安全员、水电工、塔机司机、塔机信号工必须具备相应职业资格证书。

六、报名相关事项

凡有意参与公司（企业）请在2018年5月28日18:00之前携带公司（企业）的介绍信、授权委托书报名并购买招标文件，资料费500元（大写：人民币伍佰圆整），需以银行转账的方式，通过基本账户向我公司缴纳。

汇入账户：9200000140348888

开户名称：四川广源达建设工程有限公司

开户行：泸州市商业银行合江支行

七、开标时间及中选办法

开标时间：2018年5月29日10:00

中选办法：在已报名企业中以随机抽取的方式确定本工程的中标人。若报名企业少于三家，则采用其他程序确定中标人。

公司地址：泸州市合江县滨江路上段158号

联系人：曾女士

电话：0830-5280176

四川广源达建设工程有限公司

2018年5月25日